11.3 정성적 리스크분석 수행

- 리스크의 발생 확률과 영향을 평가하고 종합하여 심층 분석 및 조치를 위한 리스크의 우선순위를 지정하는 프로세스

- 프로젝트 관리자가 불확실성을 줄이고 우선순위가 높은 리스크에 주력할 수 있도록 하는 이점이 있다.

    - 정성적 리스크 분석: 투입물(Input)

11.3.1.1 리스크 관리 계획

  - 사전에 준비한 계획으로서 정성적 분석을 어떻게 할 것인지 방법이 들어가 있으며, 정성적 리스크 분석에서 사용할 확률에 대한 정의와 영향에 대한 정의, 그리고 P-I 매트릭스가 포함

11.3.1.2 범위 기준선

  - 많이 해보거나 일반화된 프로젝트는 리스크에 대해 잘 알려져 있지만 복잡하거나 첨단 기술을 사용하는 프로젝트의 경우 불확실성이 더 크기에 범위 기준선을 통해 관리

11.3.1.3 리스크 관리대장

  - 11.2.3.1절 참조

11.3.1.4 기업 환경 요인

  - 4.1.1.4절 참조

11.3.1.5 조직 프로세스 자산

  - 4.1.1.5절 참조

11.3.2 정성적 리스크 분석: 도구 및 기법(Tools)

11.3.2.1 리스크 확룔-영향 평가

  - 회의나 인터뷰를 통해 특정 리스크의 발생 가능성 조사

11.3.2.2 확률-영향 매트릭스

  - 평가된 확률과 영향의 등급을 P-I매트릭스를 사용하여 리스크 별 등급 지정

11.3.2.3 리스크 데이터의 품질평가

  - 리스크에 관련된 자료들의 품질이 좋을수록 신뢰성 있는 분석 결과를 얻을 수 있음

  - 리스크 관련 데이터의 정호가성, 품질, 신뢰성, 무결성 등을 검토

11.3.2.4 리스크 분류

- 일반적으로 동일한 근본 원인을 가진 리스크들로 분류를 해놓으면 효과적인 리스크 대응책을 개발할 수 있음(RBS 사용)

11.3.2.5 리스크 긴급성 평가

- 빠른 대응이 필요한 리스크 분류, 리스크 등급이 높고, 발생 징후가 크며, 빠른 시일 내에 대응해야하는 것들이 긴급 대응해야할 리스크들

11.3.2.6 전문가 판단

11.3.3정성적 리스크 분석: 산출물(Output)

11.3.3.1프로젝트 문서 갱신