11.5 리스크대응 계획수립

- 프로젝트 목표에 위협적인 요인은 경감시키고 목표 달성 기회는 증대시킬 수 있는 대안과 조치를 개발하는 프로세스

- 예산, 일정 및 프로젝트관리 계획에 자원가 활동을 추가하면서 우선순위에 따라 리스크에 대응하는 이점이 있다.

    - 리스크 대응 계획 수립: 투입물(Input)

11.5.1.1 리스크 관리 계획서

- 리스크에 대한 역할 및 책임, 리스크 한계선, 리스크 관리 수행에 필요한 시간 및 예산 등을 포함, 리스크 한계선은 리스크에 대해 어떤 대응이 필요한지 결정 짓는데 도움

11.5.1.2 리스크 관리대장

- 리스크의 상대적 등급, 우선순위 목록, 빠른 시일 내 대응이 필요한 리스크 목록,

추가 분석 및 대응이 필요한 리스크 목록, 정성적 및 정량적 리스크 분석 결과 추세, 근본 원인, 범주별로 분류된 리스크, 우선순위가 낮은 리스크의 감시 목록 등을 포함

11.5.2 리스크 대응 계획수립: 도구 및 기법(Tools)

11.5.2.1 부정적 리스크 또는 위협에 대한 전략

- 회피: 리스크를 피하기 위해서 계획을 변경하는 것

- 전가: 리스크의 영향, 대응, 책임을 제 삼자에게 넘기는것(보험, 계약)

- 완화: 리스크 발생의 확률 및 영향을 허용 가능한 한계선 까지 낮추는것

- 수용: 리스크를 안고 가는것으로 전혀 대처 방안을 수립하지 않을 수도 있지만 보통은 리스크 사건에 대한 시간, 비용, 자원에 대한 예비(contingency reserve)를 설정

11.5.2.2 긍정적 리스크 또는 기회에 대한 전략

- 활용: 리스크와 관련된 불확실성을 제거

- 분담: 기회를 더 잘 살릴 수 있는 다른 회사와 기회를 공유

- 증대: 기회가 일어날 확률과 영향을 높이는것

- 수용: 기회가 있는 것을 알면서도 전략을 취하지 않고 그냥 프로젝트 진행

11.5.2.3 우발사태 대응 전략

- 특정 사건이 발생하는 경우 대안 전략이 명시된 계획을 준비

11.5.2.4 전문가 판단

11.5.3 리스크 대응 계획수립: 산출물(Output)

11.5.3.1 프로젝트 계획서 갱신

- 일정/원가/품질/조달/인적자원관리계획과 범위/일정/원가/기준석 등이 리스크 대응 방법이 반영되어 수정될 수 있음

11.5.3.2 프로젝트 문서 갱신

- 리스크 대응 전략이 리스크 관리대장에 추가, 가정사항 기록부, 기술문서 등이 갱신 가능