13.3 이해관계자 참여관리

- 프로젝트 생애주기에 걸쳐 이해관계자의 요구/기대사항을 충족하기 위해 이해관계자와 의사소통 및 협력하고, 발생하는 이슈를 처리하며, 프로젝트 활동에 관련 이해관계자의 참여를 촉진하는 프로세스

- 주요 이점은 이해관계자의 지지는 확대하고 반발은 최대한 줄여서 프로젝트 성공률을 크게 증가시키는 것

13.3.1 이해관계자 참여관리: 투입물(Input)

13.3.1.1 이해관계자관리 계획서

- 13.2.3.1절의 설명을 참조

13.3.1.2 의사소통관리 계획서

- 10.1.3.1절의 설명을 참조

13.3.1.3 변경관리대장

- 4.5.3.2절의 설명을 참조

13.3.1.4 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.4절의 설명을 참조

13.3.2 이해관계자 참여관리: 도구 및 기법(Tools)

13.3.2.1 의사소통 방법

- 10.1.2.4절의 설명을 참조

13.3.2.2 대인관계 기술

- 프로젝트 관리자가 이해관계자 기대사항을 관리하는데 대인관계 기술이 활용

13.3.2.3 관리기량

- 개인이 아닌 단체를 통제하고 지시하는 관리 기술을 적절히 사용

13.3.3 이해관계자 참여관리: 산출물(Output)

13.3.3.1 이슈관리대장

- 이슈가 기록된 이슈 기록부엔 다양한 이슈들과 해결해야 할 시기, 해결 담당자 등이 명시

- 새로운 이슈가 식별되고 현재 이슈가 해결될 때 이슈관리대장을 갱신

13.3.3.2 변경요청

- 시정 조치, 예방 조치 같은 변경 요청이 생길 수 있음

13.3.3.3 프로젝트관리 계획서 갱신

- 새로운 또는 변경된 이해관계자 요구사항이 확인될 때 이해관계자관리 계획서를 갱신

13.3.3.4 프로젝트 문서 갱신

- 이해관계자를 관리하며너 생긴 내용들로 이해관계자 관리대장 등이 갱신될 수 있다.

13.3.3.5 조직 프로세스 자산 갱신

- 갱신 예시:

-이해관계자 공지사항: 해결된 이슈, 승인된 변경, 일반적인 프로젝트 현황에 관한

정보를 이해관계자에게 제공

-프로젝트 보고서: 공식적 및 비공식적 프로젝트 보고서에는 프로젝트 현황에 대한 설명, 과거교훈과 이슈관리대장, 프로젝트 종료 보고서

-프로젝트 발표 데이터: 프로젝트팀에서 전체 또는 일부 프로젝트 이해관계자에게

공식적, 비공식적으로 제공하는 정보

-프로젝트 기록: 프로젝트 기록에는 통신 문서, 메모, 회의록 및 프로젝트를 설명하

는 기타 문서가 포함

-이해관계자가 제공하는 피드백: 프로젝트 운영과 관련하여 이해관계자로부터 받는

정보를 배포하고, 향후 프로젝트 성과 수정 또는 개선 목적으로 활용할 수 있음

-교훈 문서: 직면한 이슈의 원인분석, 채택된 시정조치를 뒷받침하는 근거, 이해관계자관리에 관한 기타 유형의 교훈을 정리한 문서. 습득한 교훈은 문서로 기록되어 배포되며, 프로젝트와 수행조직의 선례정보 데이터베이스에 통합

| 이슈 기록부 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명: |  |  |  | 프로젝트 기간: |  |  |  |
| 이슈 ID | 분류 |  | 이슈 | 목표에 대한 영향 |  |  | 긴급도 |

| 책임 파티 | 활동 | 상태 | 마감일 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |