4.5 통합 변경통제 수행

- 모든 변경요청을 검토하고, 변경사항을 승인하고, 인도물, 조직 프로세스 자산, 프로젝트 문서, 프로젝트관리 계획서에 대한 변경사항을 관리하고, 변경사항 처분에 대한 내용으로 전달하는 프로세스.

- 전체 프로젝트 목표 또는 계획을 고려하지 않는 변경으로 인해 종종 발생하는 프로젝트 리스크를 줄이면서 프로젝트 내에서 문서화된 변경사항을 통합된 방식으로 고려할 수 있다.

4.5.1 통합 변경통제 수행: 투입물(Input)

4.5.1.1 프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절 참조

4.5.1.2 작업성과 보고서

- 4.4.3.2절 참조

4.5.1.3 변경요청

- 모든 감시 및 통제 프로세스와 대부분의 실행 프로세스는 산출물로써 변경요청을 생성한다.

- 변경요청에는 시정조치, 예방조치 또는 결함수정 포함.

4.5.1.4 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

4.5.1.5 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

4.5.2 통합 변경통제 수행: 도구 및 기법

4.5.2.1 전문가 판단

- 전문가 판단 이외에도 전문 지식을 제공하고 변경통제위원회에 참석하도록 이해관계자들에게 요청할 수 있다.

4.5.2.2 회의

- 프로젝트에 회의가 필요할 때 변경통제위원회가 회의와 변경요청 검토를 비롯하여 이러한 변경의 승은, 거부 또는 기타 배치를 책임진다.

4.5.2.3 변경통제 도구

- 조직 및 환경 고려사항 또는 제약을 포함하여 프로젝트 이해관계쟈의 요구를 기준으로 선택해야 한다.

4.5.3 통합 변경통제 수행: 산출물(Output)

4.5.3.1 승인된 변경요청

- 프로젝트작업 지시 및 관리 프로세스를 통해 구현됨.

4.5.3.2 변경관리대장

- 프로젝트 도중에 발생하는 변경사항을 문서화 하는데 사용된다.

4.5.3.3 프로젝트 문서 갱신

- 통합 변경통제 수행 프로세스의 결과로 갱신될 수도 있는 프로젝트 문서에는 프로젝트의 공식 변경통제 프로세스의 영향을 받는 것으로 규정된 모든 문서가 포함된다.

| 변경 기록부 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변경 ID | 분류 | 변경사항 설명 | 제출인 | 제출일 | 상황 | 배치 |