5.1 범위관리 계획 수립

- 프로젝트 범위를 정의, 확인 및 통제하는 방법을 기술한 범위 관리 계획서를 작성하는 프로세스

- 프로젝트 범위를 관리하는 방법에 대한 지침과 방향 제공

5.1.1 범위관리 계획 수립: 투입물(Input)

5.1.1.1 프로젝트관리 계획서

- 4.2.3.1절 참조

5.1.1.2 프로젝트 헌장

- 4.1.3.1절 참조

5.1.1.3 기업환경요인

- 4.1.1.4절 참조

5.1.1.4 조직프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

5.1.2 범위관리 계획수립: 도구 및 기법(Tools)

5.1.2.1 전문가 판단

- 경험, 지식을 갖춘 전문가가 제공하는 투입물

5.1.2.2 회의

- 프로젝트 관리자, 스폰서, 팀원과 이해관계자 등 모두 회의에 참석 가능

5.1.3 범위관리 계획수립: 산출물(Output)

5.1.3.1 범위관리 계획서

- 범위를 정의, 개발, 감시, 통제 및 확인하는 방법을 설명하는 프로젝트 또는 프로그램관리 계획서의 구성요소

- 프로세스

-상세 프로젝트 범위기술서 작성 프로세스

-WBS 작성 준비 프로세스

-WBS 유지관리 및 승인 방법 확립 프로세스

5.1.3.2 요구사항관리 계획서

- 요구사항을 분석, 문서화, 관리하는 방법을 기술한 문서로 프로젝트관리 계획서에 포함되는 요소이다.

| 범위관리 계획서 |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명: | 프로젝트 기간: |
| 범위관리 문서 개발 |  |
| WBS 구조 |  |
| WBS 사전 |  |
| 범위 기준선 유지 |  |
| 범위 변경 |  |
| 인도물 승인 |  |
| 범위 및 요구사항 통합 |  |

| 요구사항관리 계획서 |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명: | 프로젝트 기간 |
| 요구사항 수집 |  |
| 요구사항 분석 |  |
| 요구사항 분류 |  |
| 요구사항 문서 |  |
| 요구사항 우선순위 |  |
| 요구사항 매트릭스 |  |
| 추적가능 구조 |  |
| 요구사항 추적 |  |
| 요구사항 보고 |  |
| 요구사항 확인 |  |
| 요구사항 산정 관리 |  |