5.3 범위정의

- 프로젝트와 제품에 대한 상세한 설명을 개발하는 프로세스

- 수집한 요구사항 중 프로젝트 범위에 포함시킬 사항과 배제할 사항을 정의하여 제품, 서비스 또는 결과물의 경계를 설명하는 이점이 있음.

5.3.1 범위정의: 투입물(Input)

5.3.1.1 범위관리 계획서

- 5.1.3.1절 참조

5.3.1.2 프로젝트헌장

- 4.1.3.1절 참조

5.3.1.3 요구사항 문서

- 5.2.3.1절 참조

5.3.1.4 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절 참조

5.3.2 범위정의: 도구 및 기법(Tools)

5.3.2.1 전문가 판단

- 프로젝트 범위 기술서를 개발하는 데 필요한 정보를 분석하는 데 이용

- 다음과 같은 출처에서도 전문지식을 구할 수 있음

-조직 내 다른 부서

-컨설턴트

-이해관계자 등

5.3.2.2 제품분석

- 인도물이 제품인 프로젝트에서는 제품분석이 유용한 도구가 될 수 있음

- 제품 분해, 시스템 분석, 요구사항 분석 등이 이해 해당

5.3.2.3 대안개발

- 프로젝트작업을 실행 및 수행할 몇 가지 방법을 찾기 위해 가능한 한 많은 대안을 개발하는 기법.

- 브레인스토밍, 수평적 사고, 대안 분석 등

5.3.2.4 심층 워크숍

- 5.2.2.3절 참조

5.3.3 범위정의: 산출물(Output)

5.3.3.1 프로젝트 범위기술서

- 프로젝트 범위, 주요 인도물, 가정, 제약을 기술한 문서.

- 프로젝트 범위와 제품범위를 포함하여 전체 범위 기술

- 인도물 창출을 위해 필요한 작업을 상세히 기술

- 다른 문서를 참조하는 다음 사항 포함

-제품 범위명세서

-인수기준

-인도물

-프로젝트 제외

-제약

-가정

5.3.3.2 프로젝트 문서 갱신

- 갱신될 수 있는 프로젝트 문서의 일부 예

-이해관계자 관리대장

-요구사항 문서

-요구사항 추적 매트릭스

| 프로젝트 범위 기술서 |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명: | 프로젝트 기간: |
| 프로젝트 범위 명세서 |  |
| 프로젝트 인도물 |  |
| 프로젝트 승인 기준 |  |
| 프로젝트 제외 사항 |  |
| 프로젝트 제약 사항 |  |
| 프로젝트 추정 사항 |  |