8.3 품질통제

- 품질관리 활동의 실행 결과를 감시하고 기록하면서 성과를 평가하고 필요한 변경을 권고하는 프로세스이다.

- 빈약한 프로세스 또는 제품 품질의 원인 식별과 그러한 원인을 제거할 조치 이행 도는 권고를 하며 프로젝트 인도물과 작업이 이해관계자가 최종 인수 요건으로 명시한 요구사항을 충족하는지 검증한다.

8.3.1 품질통제: 투입물

8.3.1.1 프로젝트관리 계획서

- 8.1.3.1절의 설명을 참조한다.

8.3.1.2 품질 매트릭스

- 8.1.3.3절의 설명을 참조한다.

      - 품질 체크리스트

- 8.1.3.4절의 설명을 참조한다.

8.3.1.4 작업성과 데이터

- 계획 대비 실제 기술적 성과

- 계획 대비 실제 일정 성과

- 계획 대비 실제 원가 성과

8.3.1.5 승인된 변경요청

- 통합 변경통제 수행 프로세스의 일환으로, 변경관리대장 갱신에 변경요청 중 일부는 승인되고 일부는 거부되었음을 나타낸다

8.3.1.6 인도물

- 4.3.3.1절의 설명을 참조한다.

8.3.1.7 프로젝트 문서

- 협약

- 품질감사 보고서와 시정조치 계획이 첨부되는 변경관리대장

- 교육 계획서 및 유효성 평가서

- 7대 기본 품질 도구 또는 품질관리 및 통제 도구를 사용하여 수집한 정보 등과 같은 프로젝트 문서.

8.3.1.8 조직 프로세스 자산

- 4.1.1.5절의 설명을 참조한다.

- 조직의 품질 표준 및 정책

- 표준 작업 지침

- 이슈 및 결함 보고 절차의 의사소통 정책

8.3.2 품질통제 : 도구 및 기법

8.3.2.1 7대 기본 품질 도구

- 8.1.2.3절의 설명을 참조한다

8.3.2.2 통계적 표본추출

- 8.1.2.6절의 설명을 참조한다

8.3.2.3 검사

- 검사란 작업 제품이 문서화한 표준을 따르는지 판별하기 위해 제품을 조사하는 활동이다.

8.3.2.4 승인된 변경요청 검토

- 모든 승인된 변경요청을 검토하여 승인된 대로 구현되었는지 확인해야 한다.

8.3.3 품질통제 : 산출물

8.3.3.1 품질통제 측정치

- 품질통제 활동의 결과를 기록한 데이터로, 품질관리 계획수립 프로세스를 통해 지정된 형식으로 기록해야 한다.

8.3.3.2 확인된 변경사항

- 변경하거나 수정한 품목을 검사하고 인수 또는 거부 결정을 내린 후, 결정사항을 통보한다.

8.3.3.3 검증된 인도물

- 품질통제 프로세스의 목표는 인도물의 정확도를 판별하는 것이다.

8.3.3.4 작업성과 정보

- 작업성과 정보는 다양한 통제 프로세스에서 수집되어 관련 영역들의 상관관계를 바탕으로 분석되고 통합되는 성과 데이터이다.

8.3.3.5 변경요청

- 권장된 시정조치, 예방초지 또는 결함 수정에 따라 프로젝트관리 계획서를 변경해야 하는 경우, 정의된 통합 변경통제 수행 프로세스에 따라 변경요청을 시작해야 한다.

8.3.3.6 프로젝트관리 계획서 갱신

- 품질관리 계획서

- 프로세스개선 계획서

8.3.3.7 프로젝트 문서 갱신

- 품질 표준

- 협약

- 시정조치 계획이 첨부되는 품질감사 보고서와 변경관리대장

- 교육 계획서 및 유효성 평가서

- 7대 기본 품질 도구 또는 품질관리 및 통제 도구를 사용하여 수집한 정보 등과 같은 프로세스 문서

8.3.3.8 조직 프로세스 자산 갱신

- 완성된 체크리스트 : 체크리스트를 사용할 때, 완성된 체크리스트를 프로젝트 문서와 조직 프로세스 자산의 일부로 포함시킨다.

- 교훈문서 : 차이의 원인, 시정조치의 채택 사유, 품질통제 과정에서 습득한 기타 교훈을 문서화하여 프로젝트와 수행조직 모드를 위해 선례 정보 데이터베이스에 추가한다.

.